项目需求书

- 项目背景

为确保天津市医科大学第二医院信息中心机房基础设施的长期安全、稳定运行，提升UPS电源系统及精密空调系统的运行可靠性、故障应急处理能力和整体运维水平，医院拟通过公开招标方式遴选具备专业技术实力的服务商，为信息中心机房提供专业化、制度化、标准化的维护服务。

本项目旨在通过建立完善的维保体系与应急响应机制，保障UPS电源系统和精密空调系统的持续高效运行，提升设备运行监测与预防性维护能力，及时发现并排除潜在安全隐患，从而确保信息中心各类业务系统的连续性与数据中心环境的稳定性，为医院信息化建设提供坚实可靠的基础支撑。

| 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 投入使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS主机 | SYPM160-64K | 施耐德 | 套 | 1 | 2015 |
| UPS主机 | APM160-40K | 维谛 | 套 | 2 | 2020 |
| UPS主机 | APM160-80K | 维谛 | 套 | 1 | 2020 |
| 精密空调 | MEAD0301M | 佳力图 | 套 | 2 | 2020 |
| 精密空调 | P2040 | 维谛 | 套 | 1 | 2015 |
| 精密空调 | P1040DA | 维谛 | 套 | 1 | 2020 |

- 付款方式：

合同签订后，甲方在乙方提交符合要求的发票后，支付合同金额的60% 作为首期款项；

余款40%作为质量保证金，在维保质保期届满、乙方服务经甲方验收合格且无遗留问题后支付。若乙方在质保期内存在未解决的质量或服务问题，甲方有权延后支付相应款项，直至问题整改完成。

- UPS电源系统维护内容

（一）服务响应与巡检频率

技术支持

服务商应提供 7×24小时全天候电话技术支持服务，确保用户在任何时间均可获得专业的技术咨询与故障响应。

巡检计划

每月进行一次现场巡检（全年不少于12次），对UPS系统及配套电气设备进行全面检查、测试与评估，并形成详细巡检报告。

免费维修与配件更换

在维保服务期内，服务商应提供维保范围内设备的 免费维修及免费配件更换服务，确保设备长期稳定运行。

（二）维护实施内容

年度维护内容

每年度对UPS系统输入、输出及全部配电设施进行全面的电气性能与安全检查；

使用专业测试仪器对UPS系统各项运行参数进行检测，并与UPS面板读数进行比对和校正，确保系统参数准确、性能稳定。

季度预防性维护内容

检测UPS主机运行状态，包括输入/输出电压、电流、频率、运行模式（在线/旁路）、切换次数、逆变及充电功能是否正常，查看系统日志是否存在异常记录；

使用专业检测仪器逐个检测电池内阻及端电压；

检查电池连接点是否存在松动、腐蚀现象；

检查电池外观是否完好，有无鼓包、渗漏、变形或发热痕迹；

经采购人许可，可在巡检时实施UPS放电试验；

每次巡检后应提交详细的书面检测与测试报告，对设备运行状态进行全面评估并提出维护建议。

（三）应急响应服务

服务商在接到采购人故障报警通知后，应迅速组织应急响应：

工作日：2小时内到达现场；

非工作日或节假日：4小时内到达现场；

应在最短时间内恢复系统正常运行，确保信息中心业务不中断。

（四）备件保障服务

对于检测出故障的部件，服务商应在最短时间内完成更换；

所有维保范围内的器件维修与更换均应免费提供

若用户提出系统升级、扩容等需求，服务商应提供优惠价格的相关器件，并负责安装、调试与性能验证。

（五）备机保障服务

中标后，服务商应在服务周期内于用户现场 放置以下备用模块各1台，以满足应急替换需求：

APC SY16K功率模块 1台；

维谛 APM40K功率模块 1台；

服务商应针对现场精密空调设备配备必要的常用备品备件，包括室外风机、控制板、驱动板等原厂关键部件，并确保备件型号匹配、状态良好，满足现场设备维修及应急更换需求。当设备发生故障且短时间内无法修复时，服务商应及时提供所需备件并完成更换，尽快恢复设备正常运行，保障机房环境稳定及业务系统持续、可靠运行。

（六）备用电池服务

在检测过程中如发现个别电池存在性能异常或故障，服务商应及时提供符合规格要求的备用电池进行替换，保障电池组整体性能稳定，防止因单体失效导致系统风险。

（七）原厂维保要求

为确保UPS设备的维护质量与系统兼容性，所有维谛（Vertiv）品牌UPS主机的维保工作必须由原厂服务商实施。中标方须在中标后向甲方提交维谛公司出具的、针对本项目设备清单内全部UPS主机的原厂维保服务合同原件，该文件应明确服务期限与覆盖范围。若中标方未能按时提交或文件不符合要求，甲方有权拒签维护合同并取消中标资格。

- 机房精密空调系统维护内容

（一）服务响应与巡检频率

技术支持

服务商应提供 7×24小时不间断电话技术支持，确保在任何时段均可获得及时的技术响应与指导。

巡检计划

每月对机房精密空调系统进行一次例行巡检（全年不少于12次），并出具详细巡检报告，内容包括检测数据、故障隐患分析及改进建议。

维修与配件更换

在维保服务期限内，服务商应提供维保范围内设备的 免费维修及免费配件更换服务，确保机房环境控制系统持续稳定运行。

（二）空调系统维护服务内容

1. 巡检服务内容

（1）控制系统

检查控制与显示单元运行是否正常；

核对各运行参数与设定值是否一致；

查阅并分析历史报警记录，对报警原因进行排查与隐患消除。

（2）空气过滤器

检查空气过滤网洁净度，如有污染及时清洁或更换；

根据环境粉尘情况适当增加更换频次，确保送风洁净度。

（3）加湿器

检查蒸汽加湿器是否结垢，如结垢需拆洗或更换；

检查加湿电极接触是否紧密、是否破损，确保加湿电路安全；

通过维修模式检测上水、排水是否通畅，水流速度是否均衡；

检测三相加湿电流是否平衡且在额定范围内；

检查蒸汽输出口是否密封、无漏汽现象；

检查蒸汽输出量是否满足机房湿度控制需求。

（4）外部冷凝器与干冷器

检查冷凝器是否清洁，必要时使用专用清洗剂清洗（每年春、秋季各清洗一次）；

检查风扇运行是否平稳、有无异常噪声及振动，运行电路是否正常；

检查冷凝器电源开关及电气接点是否牢固、绝缘是否可靠；

检查压力继电器与控制逻辑一致性，并根据环境条件调整压力断电器；

检查调速器工作状态，确认控制灵敏可靠。

（5）蒸发器

检查蒸发器翅片及表面清洁度，必要时用专用药剂清洗，确保热交换效率。

（6）室内风机

检查风机马达运行是否正常，有无异常噪声与发热；

检查轴承润滑情况与耗电量是否正常；

对皮带传动机组检查皮带松紧度（用手指拉紧时可延长约2cm）。

（7）电加热器

检查三级电加热器各级电流值及电气接点是否正常；

检查过热保护装置是否灵敏有效，防止异常加热。

（8）电路系统

检查主电源及各支路电压、电流是否正常；

检查各接触器吸合是否可靠，并检测瞬间电流；

紧固各电气接点，确保运行安全；

检测24V控制线路的灵敏度与稳定性；

检查各类保护功能（高压、低压、过热、相序等）是否有效，确保设备安全运行。

（9）制冷系统

检查制冷系统高、低压是否正常，并根据室外温度适当调整；

检查干燥过滤器两端温差，确保系统畅通；

检查制冷管路及接头是否有泄漏迹象；

检查压缩机三相绕组平衡性及绝缘状况；

测试系统过热度以评估运行效率；

听取压缩机运行声音，判断润滑及机械状态。

（10）排水系统

检查排水管路是否通畅、无堵塞与渗漏；

清理冷凝水托盘与排水泵，防止溢水事故，保障机房安全。

（11）巡检报告

每次巡检应形成详细书面数据报告，包括检测参数、测试结果、隐患分析与整改建议，对设备运行状态进行全面评估。

2. 应急服务

接到采购人故障报警后，服务商应立即响应：

工作日：2小时内到达现场；

非工作日或节假日：4小时内到达现场；

应根据故障情况迅速采取措施，确保机房空调系统正常运行，避免业务中断。

3. 备件服务

对检测出的故障部件，应在最短时间内完成更换；

所有维保范围内的器件维修及更换均应免费提供；

当用户提出系统升级或扩容需求时，服务商应提供优惠价格的配件及实施方案，并负责安装、调试与性能验证。